<Project Name>

Utviklingsplan

Versjon 0.1

Endringshistorie

| Dato | Versjon | Beskrivelse | Navn |
| --- | --- | --- | --- |
| 23.04.2004 | 0.1 | Versjon 1 | Team 1 |

Innhold

1.	Introduksjon	4

1.1	Hensikt	4

1.2	Omfang	4

1.3	Definisjoner og forkortelse	4

1.4	Referanser	4

1.5	Oversikt over dokumentet	4

2.	Oversikt over prosjektet	5

2.1	Hensikt, mål og omfang	5

2.2	Forutsetninger og begrensninger	5

2.3	Leveranser	5

2.4	Revidering av planen	5

3.	Organisering av prosjektet	5

3.1	Organisasjonsstruktur	5

3.2	Eksterne kontakter	5

3.3	Roller og ansvar	6

4.	Planer	6

4.1	Estimater	6

4.2	Prosjektplan	6

4.2.1	Fase- og iterasjonsplan	6

4.2.2	Iterasjonsmål	7

4.2.3	Releases	7

4.2.4	Ressursbehov	7

5.	Vedlegg	8

Utviklingsplan

# Introduksjon

## Hensikt

Hensikten med dokumentet er at alle skal få en oversikt over hva som skal gjøres, og hva vi ikke trenger. Team 1 utarbeider planen i henhold til det som er blitt sagt på møter og avtalt med team lederene for de andre gruppene. De andre teamene bruker dette dokumentet som en referanse for å se hva team 1 har blitt enige med de andre teamlederene om.

## Omfang

Utviklingsplanen inneholder en plan for hva som skal være med I prosjektet og hva som har blitt forkastet. Detaljer for de forskjellige itterasjonene vil bli forklart i iterasjons planen. I visjons dokumentet finner du produktegenskapene som dette dokumentet er basert på.

## Definisjoner og forkortelse

[This subsection provides the definitions of all terms, acronyms, and abbreviations required to properly interpret the Software Development Plan. This information may be provided by reference to the project’s Glossary.]

See the Project Glossary.

## Referanser

Referanser som blir nevnt i dette dokumentet er:

- Visjonsdokumentet

- Kravspesifikasjon

- Risikoliste

## Oversikt over dokumentet

Dette dokumentet inneholder følgende informasjon :

Oversikt over prosjektet	Nettbasert billettbestillingssystem med første del-levering etter iterasjon 1, og fullstendig levering 7. Mai.

Organisering av prosjektet	Prosjektet er delt inn I 4 team, hvor alle har sitt ansvarsområde.

Planer	Prosjektet har 4 iterasjoner inkludert planlegging.

# Oversikt over prosjektet

## Hensikt, mål og omfang

Hensikten med dette prosjektet er å lage et nettbasert billettbestillingssystem for kinoer, teater og konserter.

## Forutsetninger og begrensninger

Prosjektet forutsetter at organisasjonen fungerer som den skal.

Prosjektet skal utvikles i et begrenset tidsrom, der team-medlemmene, i tillegg til å drive med utvikling av system må tilegne seg kunnskap om teknologien som skal brukes til dette.

## Leveranser

Revidert dokumentasjon vil bli levert ved slutten av hver iterasjon. Foreløpige datoer for leveranser er å finne i iterasjonsplanen.

## Revidering av planen

Denne orverordnede utviklingsplanen vil bli rutinemessig revidert ved inngangen av hver iterasjon. Revisjon vil ellers bli gjort ved uforutsette hendelser som vil ha større innvirkning på prosjektet.

# Organisering av prosjektet

## Organisasjonsstruktur

Team 1: Koordinering av prosjekt

- Øyvind Bruvold Østlund

- Arild Sellevold Soltvedt

- Jesro Christoffer Cena

- Åshild Nerhus

Team 2: Brukergrensesnitt

- Torstein Thingnæs

- Ørjan Nilsen

- Anders Borge

- Erik Indresøvde

Team 3: Funksjonalitet

- Svein Rune Engebakken

- Kenneth Korneliussen

- Terje Røed

- Tom Sæterbø

Team 4: Datalagring

- Thomas Schancke Methlie

- Paal Christian Blomvågnes Hansen

- Åshild Hestetræet

- Øyvind Westgaard Kvalsund

- Jan-Terje Bræin Sørensen

## Eksterne kontakter

Faglærere:

- LOD058 : Carsten Helgesen (“Billettekspert”)

- SOD158 : Bjarte Kileng

## Roller og ansvar

| Person | Rolle |
| --- | --- |
| Team 1 | Visjon Overordnet prosjektplan Iterasjonsplaner Risikoliste Kravspesifikasjon: - Prosesskart, oversikt over brukstilfeller - Ikke-funksjonelle krav Domenemodell og begrepsliste Systemarkitektur |
| Team 2 | GUI modell: - Layout og navigasjon for GUI Style sheet - CSS Koding – PHP og HTML |
| Team 3 | Detaljerte brukstilfeller Designmodell – funksjonalitet Realisering av brukstilfeller Koding – PHP |
| Team 4 | Designmodell – datatjenester: - Databaseskjema - Designmodell – mellomvare SQL spørringer Koding – PHP |

# Planer

## Estimater

Kalkulerte timer på prosjektet kommer på 950 timer.

## Prosjektplan

### Fase- og iterasjonsplan

Planlegging :	Ferdig 24.mars

Iterasjon 1 :	29.mars: Alle team har sin del ferdig testa

1.april: Alt frå iterasjon 1 virkar i lag

Iterasjon 2 :	ferdig 22.april

Iterasjon 3 :	ferdig 30.april

Testing frem til innlevering 7. Mai.

### Iterasjonsmål

Planlegging :	fordele oppgaver

Visjonsdokument

Begrepsliste

Prosesskart

Brukstilfelle

Ikkje-funksjonelle krav

Domenemodell

Overordna prosjektplan

Iterasjon 1 : 	Bestille

Kjøpe

Logge inn

Velge arrangement

Søk på refnr

Skriv ut billett

Iterasjon 2 :	Lage arrangement

Lage forestilling

Søke forestilling

Søke tid

Iterasjon 3 :	Velge sete

Vise sal (2 typer)

### Releases

29 Mars :	Versjon 1.0 :  	demo

1 April :		Versjon 1.0 :  	beta

22 April :	Versjon 2.0 :  	beta

30 April :	Versjon 3.0 :  	beta

7 Mai :		Versjon 4.0 :    	ferdig

### Ressursbehov

Planlegging :	alle sammen

Iterasjon 1 :	alle sammen

Iterasjon 2 :	alle sammen

Iterasjon 3 :	alle sammen

# Vedlegg

[Additional material of use to the reader of the Software Development Plan. Reference or include any project technical standards and plans which apply to this project. This typically includes the Programming Guidelines, Design Guidelines, and other process guidelines. The text that follows is provided as an example.]

The project will follow the UPEDU process.

Other applicable process plans are listed in the references section, including Programming Guidelines.